LINEAGE AI  //  全模組前後端深化開發計畫書

全模組前後端深化開發計畫

Full-Stack Module Deepening Development Plan  v2.0  Phase 5

| 專案名稱 | Lineage AI — 天堂經典版公會管理系統 |
| --- | --- |
| 版本 | v2.0 ─ Phase 5 全模組深化 |
| 技術棧 | Node.js / Express · Firebase Firestore · Vercel · LINE Bot |
| 模組數 | 6 個核心模組：概覽 / 成員 / 首領戰 / 攻城戰 / 外交 / 金庫 |

一、架構現況分析

根據現有程式碼（server.js 1,078 行、app.js 2,700+ 行、linebot.js 34KB），整理各層完成狀態與主要缺口。

1.1  後端 API 現況

| 路由 | 方法 | 狀態 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/members | GET/POST/PUT/DELETE | 基礎完成 | 無分頁/篩選、無單筆詳情、無出席歷史 |
| /api/battles | GET/POST/PUT/DELETE | 基礎完成 | 無 Boss 篩選、無統計 API、掉寶管理不完整 |
| /api/sieges | GET/POST/PUT/DELETE | 基礎完成 | 無城堡持有狀態、無稅收自動化觸發 |
| /api/treasury | GET | 部分 | 只回傳 balance，無月報、無分類統計 |
| /api/transactions | GET/POST | 部分 | 無分頁、無日期區間篩選、無類別篩選 |
| /api/alliances | GET/POST/PUT/DELETE | 基礎完成 | 無類型篩選、無結束外交 API |
| /api/overview | — | 尚未建立 | 缺乏伺服端彙整統計端點 |
| /api/stats/* | — | 尚未建立 | 缺乏成員/戰鬥/金庫趨勢圖表資料 |
| /api/settings | — | 尚未建立 | 公會設定、階級名稱、城堡清單無 API |

1.2  前端渲染現況

| 模組 | 渲染函數 | 狀態 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概覽 | renderOverview() | 框架完成 | 資料全空、無圖表、無即時更新 |
| 成員 | renderMembers() | 基礎完成 | 無個人資料 Modal、無出席率徽章 |
| 首領戰 | renderBattles() | 基礎完成 | 掉寶競標 UI 不完整、結算流程需補強 |
| 攻城戰 | renderSieges() | 基礎完成 | 城堡地圖缺失、稅收面板未完成 |
| 外交 | renderAlliances() | 基礎完成 | 關係類型視覺化不足、無歷史時間軸 |
| 金庫 | renderTreasury() | 部分 | 缺收支圖表、無分類篩選、無月結報告 |

1.3  技術債務清單

▸ Collection 命名不一致:  代碼使用 Members/Battles（大寫），Schema 定義為 members/bossBattles，需統一遷移。

▸ firebase.getAllData() 全量讀取:  所有 GET 路由均拉取整個 Collection，無分頁/篩選，大資料量時效能差。

▸ 無 Firestore 即時監聽:  前端使用一次性 fetch，缺少 onSnapshot 即時推送，資料更新需手動重整。

▸ 前端無 Loading 狀態:  資料載入期間無骨架屏（Skeleton UI），用戶體驗斷裂。

▸ 無 Server-side 統計:  所有排行/勝率/分布均在前端 filter/map 計算，伺服端零參與。

▸ AUTH 中間件不完整:  requireAuth/requireAdmin 存在但部分路由跳過驗證，需全面補強。

二、六大模組深化開發計畫

◈  概覽儀表板  //  Overview Dashboard

後端深化

目標：伺服端彙整端點，讓前端一次 API 呼叫取得完整儀表板資料，減少 round-trip。

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/overview | KPI 彙整：成員數/公積金/首領擊殺/聯盟數/本月收支 | 新建 |
| GET | /api/stats/class-distribution | 職業分布統計（甜甜圈圖） | 新建 |
| GET | /api/stats/attendance-leaderboard?limit=10 | 出席排行榜前 N 名 | 新建 |
| GET | /api/stats/battle-timeline?days=30 | 近 30 日戰鬥時間軸 | 新建 |
| GET | /api/stats/treasury-trend?months=6 | 近 6 個月收支趨勢 | 新建 |
| GET | /api/activity-feed?limit=20 | 最近 20 筆操作記錄 | 新建 |

前端深化

KPI 卡片改呼叫 /api/overview，加入上月環比增減箭頭指示器。

職業分布甜甜圈圖（Chart.js）：6 職業分色，點擊跳轉成員列表套用職業篩選。

出席排行榜：前 3 名顯示金/銀/銅勳章，數字計數動畫，點擊展開個人出席記錄。

金庫趨勢 Chart.js Line Chart：X 軸月份、Y 軸亞丁，收入(綠)/支出(紅)雙線對比。

Activity Feed：綁定 Firestore onSnapshot 即時推入，新事件淡入頂部。

Skeleton UI：資料載入時顯示灰色脈衝占位動畫，消除白屏閃爍。

◉  成員管理  //  Member Management

後端深化

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/members?search=&role=&class=&active=&page= | 帶篩選分頁查詢成員列表 | 補強 |
| GET | /api/members/:id | 單一成員完整資料（含 LINE 綁定狀態） | 新建 |
| GET | /api/members/:id/attendance-history | 該成員歷次出席記錄 | 新建 |
| GET | /api/members/:id/battle-history | 該成員參戰記錄 | 新建 |
| GET | /api/members/:id/level-history | 等級變化歷史 | 新建 |
| POST | /api/members/:id/level-update | 幹部手動更新等級（寫入歷史） | 新建 |
| POST | /api/members/:id/role-change | 變更公會階級（寫入記錄） | 新建 |
| GET | /api/members/stats | 職業/階級分布彙整 | 新建 |
| POST | /api/members/bulk-action | 批次啟用/停用/角色異動 | 新建 |

前端深化

搜尋列：即時 debounce 搜尋（300ms），支援角色名/職業/階級關鍵字。

篩選欄：職業多選（圖示複選按鈕）、階級下拉、在籍/離籍切換。

成員卡片：顯示出席率圓環（小型 Chart.js）、LINE 綁定狀態燈號、最近等級更新日期。

成員個人資料 Modal：等級歷史折線圖、近 10 場戰鬥參與記錄、出席日曆熱圖。

批次操作：勾選多人後顯示浮動工具列（批次升/降階、批次離籍、批次 LINE 通知）。

等級快捷更新：Hover 卡片出現 [+1 等] 按鈕，一鍵更新並記錄變動。

⚔  首領戰  //  Boss Battle

後端深化

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/battles?boss=&status=&dateFrom=&dateTo=&page= | 帶篩選分頁查詢 | 補強 |
| GET | /api/battles/:id | 完整戰鬥資料（含出席/掉寶/結算） | 新建 |
| POST | /api/battles/:id/pre-register | 成員預報名 | 已有 |
| DELETE | /api/battles/:id/pre-register | 取消預報名 | 已有 |
| POST | /api/battles/:id/attendance | 幹部確認出席 | 已有 |
| DELETE | /api/battles/:id/attendance/:memberId | 移除出席記錄 | 新建 |
| PUT | /api/battles/:id/drops/:dropId | 更新掉寶 | 新建 |
| DELETE | /api/battles/:id/drops/:dropId | 刪除掉寶 | 新建 |
| POST | /api/battles/:id/settle | 結算（物品/亞丁到金庫+LINE推播） | 已有 |
| GET | /api/battles/stats?boss= | 各 Boss 擊殺數/勝率/平均出席 | 新建 |
| GET | /api/battles/kill-leaderboard | 成員首領貢獻排行 | 新建 |

前端深化

Boss 篩選橫幅：16 隻 Boss 圖示卡，點選快速篩選，旁顯示各 Boss 累計擊殺數。

出席管理 Modal：左側報名名單（一鍵全勾確認）右側出席列表，底部「開始結算」。

掉寶競標面板：每件物品顯示競標者列表，計時器倒數，結算由最高出價者獲得。

結算精靈 Wizard：三步驟（確認出席 → 確認掉寶分配 → 確認亞丁分配）一鍵送出。

Boss 統計圖表：各 Boss 擊殺趨勢折線圖、勝率環形圖、平均出席人數長條圖。

成員貢獻排行：金(>=20場)/銀(>=10場)/銅(>=5場) 勳章系統。

⛫  攻城戰  //  Castle Siege

後端深化

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/sieges?castle=&type=&status=&page= | 帶篩選分頁查詢 | 補強 |
| GET | /api/sieges/:id | 完整攻城戰資料（含出席/稅收） | 新建 |
| POST | /api/sieges/:id/pre-register | 預報名 | 已有 |
| POST | /api/sieges/:id/attendance | 確認出席 | 已有 |
| POST | /api/sieges/:id/settle | 攻城結算（含城堡稅收到金庫） | 已有 |
| GET | /api/sieges/castle-status | 目前持有城堡清單及最近稅收時間 | 新建 |
| POST | /api/transactions/castle-tax | 批次徵收城堡稅 | 已有 |
| GET | /api/sieges/stats | 攻城/守城勝率、對手分析 | 新建 |

前端深化

城堡持有地圖：六格城堡格（銀月/肯特/圭爾丁/奧德/狄昂/吉蘭），持有中顯示金色圖示，失守顯示灰色。

攻城日曆：月曆視圖，攻城(紅)/守城(藍)不同色，點擊打開詳情。

對手分析卡：最常交手公會統計，勝/負場次，輔助備戰。

稅收面板：城堡點擊展開，顯示本週應收稅額/最後徵收時間，一鍵批次徵收。

攻城勝率儀表：半圓形儀表盤顯示整體勝率，攻城勝率 vs 守城勝率分列。

◆  外交管理  //  Diplomacy

後端深化

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/alliances?type=&active=&search= | 帶篩選查詢外交關係列表 | 補強 |
| GET | /api/alliances/:id | 單一外交關係詳情 | 新建 |
| POST | /api/alliances | 建立新外交關係 | 已有 |
| PUT | /api/alliances/:id | 更新外交關係資料 | 已有 |
| POST | /api/alliances/:id/end | 結束外交關係（設定 endDate） | 新建 |
| DELETE | /api/alliances/:id | 刪除外交記錄 | 已有 |
| GET | /api/alliances/stats | 盟友/敵對/中立數量統計 | 新建 |

前端深化

關係類型徽章：盟友(金)/敵對(紅)/中立(灰)/藩屬(紫)/宗主(橙)，各有專屬圖示。

外交卡片：公會名、公會主職業圖示、伺服器、建立日期、公約名、已維持 X 天計時器。

關係篩選橫幅：快速切換進行中/歷史結束，支援關係類型多選。

結束外交流程：確認 Modal（輸入結束原因+選擇日期），記錄至歷史並通知 LINE。

外交統計：環形圖顯示各類型佔比，列出最長合作盟友（計算天數）。

LINE Bot 通知：新增/結束外交時自動推播群組通知所有幹部。

⊛  金庫管理  //  Treasury

後端深化

| Method | Endpoint | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/treasury | 目前餘額+本月收支摘要+同比增減 | 補強 |
| GET | /api/transactions?type=&category=&dateFrom=&dateTo=&page=&limit= | 完整篩選分頁查詢 | 補強 |
| POST | /api/transactions | 新增收支記錄 | 已有 |
| PUT | /api/transactions/:id | 更新收支記錄（管理員） | 新建 |
| DELETE | /api/transactions/:id | 刪除收支記錄 | 新建 |
| POST | /api/transactions/castle-tax | 批次城堡稅收 | 已有 |
| GET | /api/treasury/stats?months=6 | 月度收支趨勢（折線圖資料） | 新建 |
| GET | /api/treasury/category-breakdown?month= | 指定月份各類別收支分解 | 新建 |
| GET | /api/treasury/monthly-report?month= | 月結報告資料 | 新建 |

重構：balance = SUM(income) - SUM(expense)，確保與交易記錄完全一致。

前端深化

餘額儀表板：大字顯示餘額，右側顯示本月收入(綠)/支出(紅)及淨增減。

月度趨勢圖：Chart.js Line，近 6 個月雙色雙線（收入/支出），底部填色表示淨值。

類別甜甜圈圖：城堡稅/首領掉寶/捐獻/裝備/活動/其他，點擊篩選。

交易記錄列表：多維篩選（類型/類別/日期區間）+ CSV 匯出。

快速收支 Modal：[記錄收入] [記錄支出] 大按鈕，表單預填類別/日期。

月結報告下載：選年/月後生成完整明細報告，可下載 PDF。

三、共用技術升級計畫

3.1  後端架構改善

【Firestore 查詢優化】  將 firebase.getAllData() 全量讀取改為 Firestore SDK 的 where/orderBy/limit 查詢；每個 GET 列表加入 cursor-based pagination（startAfter）。

【Collection 命名統一】  統一遷移：Members → members，Battles → bossBattles，同步更新 firebase.js 所有引用。

【Server-side 統計】  建立 /api/overview 和 /api/stats/* 端點，在伺服端完成所有聚合計算，前端直接渲染。

【Response 結構標準化】  統一格式：{ ok: true, data, total, page } 或 { ok: false, error, code }，前端統一處理。

【Rate Limiting】  加入 express-rate-limit：/api/webhook ≤ 100 req/min，一般 /api/* ≤ 200 req/min。

【Log 系統】  加入 morgan 請求日誌 + Vercel Function Logs，記錄所有 API 呼叫時間與狀態碼。

3.2  前端架構改善

Firestore onSnapshot 即時監聽：對 members、bossBattles、treasury 建立即時監聽，變更自動觸發 render。

Skeleton UI：每個模組列表區域加入灰色脈衝動畫占位元素，資料載入完成後無縫替換。

Error Boundary：fetchData() 每個子請求獨立 try/catch，單一 API 失敗不影響其他模組。

狀態管理重構：state 物件加入 isLoading/lastUpdated/error，render 函數依狀態顯示骨架屏/內容/錯誤。

Chart.js 整合：引入 Chart.js 4.x，使用 destroy() + 重建模式避免 Canvas 衝突。

行動版優化：所有 Modal 確保 375px 正確顯示，輸入框字體 >= 16px，按鈕固定 safe-area-bottom。

3.3  LINE Bot 擴充功能

| 功能 | 狀態/說明 |
| --- | --- |
| 🔗 成員綁定 | 已完成 — 輸入「綁定」取得驗證碼，管理後台配對 |
| 📊 等級自助更新 | 已完成 — 輸入「更新等級 XX」，Bot 更新角色等級 |
| ⚔ 首領戰報名 | 補強 — 加入報名確認回覆，顯示已報名首領名/日期/總人數 |
| 🏰 攻城戰報名 | 新建 — 輸入「攻城報名」，Bot 列出當週攻城供選擇 |
| 💰 金庫查詢 | 新建 — 輸入「金庫」，Bot 回覆公積金餘額+本月收支 |
| 📋 我的記錄 | 新建 — 輸入「我的記錄」，Bot 回覆出席率/參戰場次/等級 |
| 📢 幹部廣播 | 補強 — 後台點擊「發送公告」，自動推播 LINE 群組 |
| 🎖 出席排行 | 新建 — 輸入「排行榜」，Bot 回覆近月出席 Top 5 |

四、Sprint 執行計畫（建議順序）

依優先順序（即時可見成效優先）與相依關係排定 4 個 Sprint，每個 Sprint 約 1-2 天工作量。

Sprint A  --  地基補強 — Collection 遷移 / API 優化 / 概覽接通

| 任務 | 類型 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 後端 | Collection 命名統一遷移（Members→members / Battles→bossBattles）；所有 GET 端點改為 Firestore where/limit 查詢並加入分頁。 |
| A2 | 後端 | 建立 GET /api/overview 彙整端點（KPI+職業分布+趨勢）；建立 GET /api/activity-feed。 |
| A3 | 後端 | 修正 GET /api/treasury 改為交易記錄加總計算；建立 GET /api/treasury/stats 月度趨勢。 |
| A4 | 前端 | fetchData() 改呼叫 /api/overview；概覽 KPI 接入真實資料；加入 Chart.js 職業分布圖。 |
| A5 | 前端 | 所有模組加入 Skeleton UI；fetchData 加入 Error Boundary 各模組獨立容錯。 |

Sprint B  --  成員 & 金庫深化

| 任務 | 類型 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 後端 | GET /api/members 加入 search/role/class/page 篩選；建立 GET /api/members/:id。 |
| B2 | 後端 | 建立 GET /api/members/:id/attendance-history 與 /battle-history；POST level-update。 |
| B3 | 後端 | GET /api/transactions 加入完整篩選；建立 GET /api/treasury/category-breakdown。 |
| B4 | 前端 | 成員搜尋列（debounce）與篩選橫幅；成員卡片加入出席率圓環 + LINE 狀態燈號。 |
| B5 | 前端 | 成員個人資料 Modal：等級歷史、近期出席、參戰記錄。 |
| B6 | 前端 | 金庫月度趨勢圖；類別甜甜圈圖；快速收支 Modal 升級；CSV 匯出。 |

Sprint C  --  戰鬥系統深化 — 首領戰 & 攻城戰

| 任務 | 類型 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 後端 | GET /api/battles 加入 boss/status/date 篩選；DELETE attendance/:memberId；PUT/DELETE drops/:dropId。 |
| C2 | 後端 | 建立 GET /api/battles/stats 與 /api/battles/kill-leaderboard。 |
| C3 | 後端 | POST /api/battles/:id/settle 深化：自動寫入 treasury + 推播 LINE + 更新成員出席歷史。 |
| C4 | 後端 | GET /api/sieges/castle-status；GET /api/sieges/stats；攻城結算含城堡稅寫入。 |
| C5 | 前端 | 首領戰出席管理 Modal 深化（三步驟）；掉寶競標面板；結算精靈 Wizard。 |
| C6 | 前端 | Boss 統計圖表；成員貢獻排行勳章系統。 |
| C7 | 前端 | 攻城戰城堡持有地圖（六格）；攻城日曆；稅收面板；對手分析。 |

Sprint D  --  外交 & 即時化 & LINE Bot 完整

| 任務 | 類型 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 後端 | GET /api/alliances 加入 type/active 篩選；POST /api/alliances/:id/end；GET /api/alliances/stats。 |
| D2 | 後端 | 建立 GET/PUT /api/settings（公會資訊/城堡清單/階級設定）。 |
| D3 | 前端 | 外交類型篩選橫幅；關係卡片徽章系統；結束外交流程 Modal；外交統計環形圖。 |
| D4 | 前端 | 概覽加入 Firestore onSnapshot 即時監聽（members/bossBattles/treasury）；Activity Feed 即時推入。 |
| D5 | LINE Bot | 攻城戰報名；金庫查詢；我的記錄；出席排行榜指令。 |
| D6 | LINE Bot | 首領戰報名確認回覆深化；幹部廣播；攻城勝/敗自動通報。 |
| D7 | 後端 | 加入 express-rate-limit；Response 結構標準化；morgan 請求日誌。 |

五、Firestore 索引補充 & 子集合設計

以下索引需新增至 firestore.indexes.json 並部署，確保複合查詢效能：

| Collection | 複合欄位 | 用途 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| members | isActive ASC + roleLevel DESC | 在籍成員按階級排列 | 新建 |
| members | class ASC + level DESC | 職業內依等級排序 | 新建 |
| bossBattles | status ASC + date DESC | 依狀態篩選並按日期排序 | 已有 |
| bossBattles | bossId ASC + date DESC | 單一 Boss 歷史記錄 | 新建 |
| sieges | castleName ASC + date DESC | 單一城堡攻城歷史 | 新建 |
| sieges | type ASC + status ASC + date DESC | 攻/守+狀態篩選 | 新建 |
| treasury | type ASC + date DESC | 收/支分類時間排序 | 已有 |
| treasury | category ASC + date DESC | 類別篩選時間排序 | 新建 |
| alliances | type ASC + isActive DESC | 外交類型篩選 | 新建 |

新增子集合（Sub-Collections）

members/{id}/levelHistory  等級變動記錄：{ level, changedBy, changedAt, note }

members/{id}/attendanceHistory  出席記錄快取：{ battleId, type, date, confirmedBy }

bossBattles/{id}/bids  競標記錄：{ itemId, memberId, amount, bidAt }

activityLog（頂層集合）  全域操作日誌：{ action, module, actor, target, detail, createdAt }，供 Activity Feed 即時監聽

六、驗收標準（Definition of Done）

| 模組 | 驗收條件 |
| --- | --- |
| 概覽 | 所有 KPI 顯示真實數值，職業分布圖/趨勢圖可見，Activity Feed 有資料並即時更新。 |
| 成員 | 搜尋/篩選正常，點擊卡片開啟個人資料 Modal（含出席率/等級歷史），等級更新正常寫入。 |
| 首領戰 | 出席確認 Modal 可勾選，結算精靈三步驟可完成，結算後金庫餘額自動更新。 |
| 攻城戰 | 城堡持有地圖正確顯示，攻城結算後城堡狀態更新，一鍵徵收城堡稅成功寫入金庫。 |
| 外交 | 類型篩選正常，結束外交記錄 endDate，外交統計環形圖可見。 |
| 金庫 | 餘額由交易加總計算，月度趨勢圖可見，類別篩選正常，CSV 匯出可下載。 |
| LINE Bot | 綁定/等級/金庫查詢/出席排行榜指令均正常回覆，攻城報名可用。 |
| 效能 | 首頁 FCP < 2s，API 列表端點 < 500ms，Firestore 每日讀取 < 50K reads。 |

Lineage AI  //  全模組前後端深化開發計畫書  Version 2.0  Phase 5